АДМИНИСТРАЦИЯ

Усть-Ярульского сельсовета

Ирбейского района  Красноярского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

-------                                с. Усть-Яруль                                           № ----

Об утверждении среднесрочной программы ремонта и содержания улично-дорожной сети муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет Ирбейского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усть-Ярульского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочную программу ремонта и содержания улично-дорожной сети муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет Ирбейского района Красноярского края» согласно приложению №1 к постановлению.

2. Утвердить реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы ремонта и содержания улично-дорожной сети муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет Ирбейского района Красноярского края» согласно приложению №2 к постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Усть-Ярульского сельсовета                                   М.Д. Дезиндорф

- Приложение №1

- к Постановлению

администрации Усть-Ярульского сельсовета

от --- -пг

Среднесрочная программа Усть-Ярульского сельсовета

«Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования

Усть-Ярульский сельсовет Ирбейского района Красноярского края»

| Наименование среднесрочной программы | «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет Ирбейского района Красноярского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»; Решение районного Совета депутатов от 13.12.2023г №31-238р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период» О дорожном фонде Постановление администрации Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края №55-пг от 25.12.2023 года «Об утверждении порядка ремонта автомобильных дорог местного значения на территории Усть-Ярульского сельсовета» |
| Ответственный исполнитель среднесрочной программы | Администрация Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цели программы | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи среднесрочной программы | - Ремонт асфальтобетонного покрытия: - ямочный ремонт с. Усть-Яруль по ул. Зеленая роща. Новая; - Восстановление поперечного профиля гравийного покрытия: - Текущий ремонт с. Усть-Яруль по ул. Советская, Зеленая роща; - д. Преображенка ул. Мира, Дорожная, Зеленая; - д. Каменка ул. Центральная, Лесная, Песчаная, Усенко. - 3. Строительство асфальтобетонного покрытия: - В с. Усть-Яруль по ул. Зеленая роща, ул. Советская, Тотмина, 50 лет Октября; - д. Каменка ул. Лесная |
| Этапы и сроки реализации среднесрочной программы | Срок реализации: 2024-2026 год. |

- Приложение №2

к Постановлению

администрации Усть-Ярульского сельсовета

от -----

- Реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы

«Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования

Усть-Ярульский  сельсовет Ирбейского района Красноярского края»

| № п/п | Наименование объекта по содержанию УДС | Вид покрытия | Протяженность, км | Виды работ | Год ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Зеленая роща | асфальтобетон | 0,860 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 300 метров. | 2025-2026гг. |
| 2 | ул. Новая | асфальтобетон | 0,299 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 150 метров | 2025-2026гг. |
| 3 | ул. Зеленая роща | асфальтобетон | 0,860 | Строительство асфальтобетонной дороги протяженностью 200 метров | 2025г |
| 4 | Ул. 50 лет Октября | асфальтобетон | 0,767 | Строительство асфальтобетонной дороги протяженностью 300 метров | 2025г. |
| 5 | ул. Советская | асфальтобетон | 1,463 | Строительство асфальтобетонной дороги протяженностью 900 метров | 2025г. |
| 6 | ул. Тотмина | асфальтобетон | 1,991 | Строительство асфальтобетонной дороги протяженностью 1200 метров | 2025г. |
| 7 | Ул. Лесная | асфальтобетон | 1,316 | Строительство асфальтобетонной дороги протяженностью 1100 метров | 2026г. |
| 8 | ул. Советская | гравийная | 1,463 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 200 метров. | 2025-2026гг. |
| 9 | ул. Зеленая роща | гравийная | 0,860 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 300 метров | 2025-2026гг. |
| 10 | ул. Мира | гравийная | 2,500 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 1км. | 2026г. |
| 11 | ул. Зеленая | гравийная | 1,357 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 500 метров. | 2026г. |
| 12 | ул. Дорожная | гравийная | 0,286 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 200 метров. | 2026г. |
| 13 | ул. Центральная | гравийная | 1,778 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 800 метров | 2026г. |
| 14 | ул. Лесная | гравийная | 1,316 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 200 метров | 2026г. |
| 15 | ул. Песчаная | гравийная | 0,500 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 500 метров | 2026г. |
| 16 | ул. Усенко | гравийная | 0,700 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия 700 метров | 2026г. |